附件

浮梁县2025年中央衔接资金项目批复表

| 序号 | 乡镇 | 建设 地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 群众 是否 参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  | 满意度指标 | 项目投资预算额(万元) | 资金来 源 | 行业主管部 门 | 后续管理责 任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 效益指标(群众参与和联 农带农) |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家三节桥赵镇盛田 护岸项目 | 基础 设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建护岸长33米、高1.8米、均 宽0.6米，基础长33米、宽1.2 米、高1米 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽 0.6米，基础长33米、宽1.2米、 高1米 | 改善77户261人生产生活 条件(其中：脱贫户和监 测对象7户23人) | 95% | 7 | 衔接资 金 | 县水利局 | 城门村委会 |
| 2 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵 家组水沟 项目 | 基础 设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水沟长690米、宽0.4米、 高0.4米、壁厚0.15米；单边沟 长91米、宽0.4米、高0.4米、 壁厚0.15米 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高 0.4米、壁厚0.15米；单边沟长9 米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15 米 | 改善77户261人生产生活 条件(其中：脱贫户和监 测对象7户23人) | 95% | 17 | 衔接资 金 | 县农业农村 局 | 城门村委会 |
| 3 | 兴田乡 | 城门村 | 式溪组新 坑机耕道 硬化 | 基础 设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 、 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 改善26户85人生产生活 条件(其中：脱贫户和监 测对象5户21人) | 95% | 7 | 衔接资 金 | 县交通运输 局 | 城门村委会 |
| 4 | 兴田乡 | 朱家村 | 非遗食品工坊一期建设项目 | 产业 发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建800平方米加工厂房(两层， 一层400平方米),新建冷库一 个、风淋房一间，购置杀菌锅、 封口机、仓储料车、水箱收纳车、 货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包 装机、等一套年糕加工设备 | 新建800平方米加工厂房(两层， 一层400平方米),新建冷库一个， 风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、 仓储料车、水箱收纳车、货梯升降 机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一 套年糕加工设备 | 预计增收村集体收入约 7.56万元，同时带动就业 务工5人，其中脱贫户和 监测帮扶对象2人，人均 增收1.5万元，通过产业分 红带动本村31户脱贫户增 收，户均增收约1200元 | 95% | 45 50 | 衔接资 金 | 农业农村局 | 城门村委会 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朱家村委会 |
| 6 | 三龙镇 | 杨家村 | 浮梁县粮 油收储公 司粮油加 工项目 | 产业 发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 一、油料加工(日加工能力20 吨)设备购置：清理筛、去石机、 破碎设备、轧坯设备、蒸炒设备、 蒸炒锅、榨油机、浸出设备、过 滤设备、精炼设备、储油罐、输 送设备、控制系统、质量检测设 备、环保设备二、大米加工(日 加工能力150吨)设备购置：圆 筒初清筛、电子流量秤、自衡振 动筛、比重去石机、砻谷机、谷 糙分离机、厚度机、卧式砂辊米 机 白米分级筛、长度机、色选机、色选机、空气压缩机、储气罐、水汽分离器、冻干燥机管道、支架、阀门、成品输送皮带、托盘搬运车、半电动堆垛车、托盘 | 一、油料加工(日加工能力20吨) 设备购置：清理筛、去石机、破碎 设备、轧坯设备、蒸炒设备、蒸炒 锅、榨油机、浸出设备、过滤设备、 精炼设备、储油罐、输送设备、控。 制系统、质量检测设备、环保设备 二、大米加工(日加工能力150吨) 设备购置：圆筒初清筛、电子流量 秤、自衡振动筛、比重去石机、砻 谷机、谷糙分离机、厚度机、卧式 砂辊米机 白米分级筛、长度机、色选机、色 选机、空气压缩机、储气罐、水汽 分离器、冻干燥机管道、支架、阀 门、成品输送皮带、托盘搬运车、 半电动堆垛车、托盘 | 预计增收集体收入约48万 元，同时带动就业务工20 人，其中脱贫户和监测帮 扶对象10人，人均增收2 万元，通过产业分红带动 本村8户脱贫户增收，户 均增收约1200元 | 95% | 50 | 衔接资 金 | 农业农村局 | 城门村委会 |

| 7 | 湘湖镇 | 陈家 坂村 | 仓储厂房联建项目 | 产业 发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建两栋厂房，其中一栋为长80 米，宽18米的两层的砖混结构厂 房；另一栋为长45米、宽75米 的钢结构厂房 | 新建两栋厂房，其中一栋为长80 米，宽18米的两层的砖混结构厂 房；另一栋为长45米、宽75米的 钢结构厂房 | 预计每年增收21.5万元， 同时带动脱贫户8户，预 计每户约增收1.6万元 | 95% | 54 | 衔接资金 | 县农业农村 局 | 程家山村委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |