附件1

浮梁县2025年县级重点村衔接资金项目批复表

| 序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众 是否 参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 项目投 资预算 额(万元) | 资金 来源 | 行业主管部门 | 后续 管理 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 效益指标(群众参与和 联农带农) | 满意 度指 标 |  |  |  |  |
| 1 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴 田乡朱家 村有机蔬 菜基地建 设 | 产业 发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 建设有机蔬菜基 地55亩，大棚600 平方，土地平整55 亩，种植茭白20 亩，土辣椒35亩 | 建设有机蔬菜基地55亩， 大棚600平 方，土地平整55亩，种植茭白20亩，土 辣椒35亩 | 预计增收村集体收入 约1.8万元，同时带动 就业务工10人，其中 脱贫户和监测帮扶对 象4人，人均增收1万 元，通过产业分红带动 本村31户脱贫户增收， 户均增收约300元 | 95% | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家 村委 会 |
| 2 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家 坞村潭下 组洗衣码 头新建工 程 | 基础 设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 下河道路硬化长 45米、宽3米、厚 0.15米，新建长 12米洗衣码头五 级台阶，清理场所 80平方米 | 下河道路硬 化长45米、 宽3米、厚 0.15米，新建 长12米洗衣 码头五级台 阶，清理场所 80平方米 | 改善60户260人用水困难(其中：脱贫户和监测对象11户39人) | 95% | 20 | 衔接 资金 | 县水利局 | 方家坞村委会 |
| 3 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家坞村胡家 组和余家组自来水维修工程 | 基础 设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 打一口深160米的 水井，买一个水 泵、180米的钢绳， 铺设水管800米 | 打一口深160米的水井，买一个水泵、180米的钢 绳，铺设水管 800米 | 改善57户268人生产 生活条件(其中：脱贫 户和监测对象5户15 人) | 95% | 10 | 衔接 资金 | 县水利局 | 方家坞村委会 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |